QuipQuill

Интерактивная книга с ИИ-мастером

Бизнес-план: запуск MVP и первые 36 месяцев

Основатели: Илья Батаев — продукт и разработка; партнёр — маркетинг и документы.

Юрисдикция: Грузия (ООО, на стадии регистрации). Рынки: США, Канада, ЕС, Великобритания.

Дата расчёта: 17 октября 2026 г. Валюта модели: доллар США (курс 83 ₽ за $1).

Приложение: финансовая модель QuipQuill-financial-model.xlsx — все цифры документа считаются в ней формулами; меняйте допущения на листе «Допущения».

Документ — бизнес-план, а не юридическая или налоговая консультация. Юридическую структуру, налоговый режим Virtual Zone, разрешения на работу и соглашение участников нужно подтвердить у грузинского юриста и налогового консультанта до подписания.

# Содержание

1. Резюме

2. Продукт и проблема

3. Рынок

4. Целевая аудитория

5. Конкуренты, SWOT и позиционирование

6. Бизнес-модель, себестоимость и тарифы

7. Маркетинг и выход на рынок

8. Организационный план

9. Юридическая структура и соответствие требованиям

10. Основатели и доли

11. Финансовый план

12. Риски

13. Календарный план

Приложение А. Ключевые допущения

Приложение Б. Источники

# 1. Резюме

QuipQuill — мобильная интерактивная книга, в которой историю ведёт ИИ-мастер. Мир истории хранится как граф (локации, предметы, персонажи), и мастер меняет его только через инструменты с проверкой правил. Поэтому мир не «плывёт», как в чат-ботах: украденный ключ остаётся у игрока, закрытая дверь закрыта, персонажи помнят, что произошло. Прототип работает end-to-end (сквозной прогон на Android-эмуляторе), себестоимость хода измерена на живых вызовах модели.

### Ключевые цифры (базовый сценарий)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Себестоимость хода (Haiku 5.5, с запасом и модерацией) | $0,0026 (тесты: $0,0019) |
| Рекомендуемые тарифы | Free · Teen $4,99 · Standard $9,99 · Premium $19,99 |
| Валовая маржа платящего (ожидаемая) | 75% |
| Разовые стартовые затраты | $6 960 (578 тыс. ₽), из них обязательные $4 360 |
| Все расходы до выхода MVP включительно (5 мес.) | $11 823; с резервом 15% — $13 596 (1,13 млн ₽) |
| Пиковая потребность в финансировании | $14 735 (1,22 млн ₽) |
| Устойчивая операционная безубыточность | месяц 11 (сен 2027) |
| Возврат вложенного (накопленный поток ≥ 0) | месяц 28 |
| Платящие / MRR через 12 мес. | 285 / $3 627 |
| Платящие / MRR через 36 мес. | 2 071 / $26 389 |
| LTV / CAC | $56,44 / $14,52 = 3,9x |
| NPV (ставка 50%, терминальная стоимость 2× ARR) | $190 651 |

### Выводы и решения

- Экономика хода сходится. Комфортный объём (1 200 ходов в месяц) стоит $3,16 даже при 100% выборке. Standard за $9,99 даёт маржу 62–83%. Тариф на 10 000 ходов при 100% выборке стоит $26,29, поэтому на старте его не запускаем.

- Денег партнёров хватает на выход, но не на весь путь до безубыточности. Пиковая потребность в базовом сценарии — 1,22 млн ₽. При минимальных вложениях (500 тыс. ₽) не хватает $8 711, при средних (1 млн ₽) — $2 687. Максимальные (1,5 млн ₽) дают запас $3 337.

- Рекомендация по деньгам: твёрдо договориться о среднем варианте (650 + 350 тыс. ₽), а ещё 350–500 тыс. ₽ партнёра — вторым траншем по достижении контрольных метрик через 2 месяца после выхода (раздел 7.4). Так партнёр не рискует всей суммой до проверки спроса.

- Рекомендация по долям: Илья 60%, партнёр 30%, пул опционов 10%, вестинг 4 года с клиффом 1 год. Это совпадает с расчётом Slicing Pie для среднего варианта (66–69% / 31–34% до пула). Альтернатива — динамические доли на 12 месяцев (раздел 10).

- Структура: грузинское ООО со статусом Virtual Zone (0% налога на прибыль с IT-дохода от нерезидентов). ИП основателям — когда начнутся выплаты (с ~13-го месяца), а не сейчас. С 01.03.2026 иностранцу-директору и ИП нужно разрешение на работу.

- Главный риск — безопасность несовершеннолетних (опыт исков к Character.AI). Возраст входа 13+, отдельный Teen-режим, внешний классификатор и перехват кризисных сообщений, который не пропускает ввод при сбое проверки (fail-closed). Это заложено в бюджет и в план MVP.

# 2. Продукт и проблема

## 2.1. Проблема

- ИИ-ролевые чаты не держат мир. AI Dungeon, Character.AI и их аналоги генерируют текст без модели мира: предметы появляются из ниоткуда, правила нарушаются, персонажи забывают события. Игроки, которым нужна история с последствиями, быстро разочаровываются.

- Интерактивные истории статичны. Episode, Chapters и другие визуальные новеллы ветвятся по заранее написанным выборам. Свободы нет, а монетизация через платные выборы раздражает.

- Настольные ролевые игры требуют группы и мастера. Взрослым игрокам (25–40) трудно собрать партию регулярно.

## 2.2. Решение

- Мир-граф. История собирается из лора в граф: локации, предметы, NPC, связи. На устройстве — SQLite с векторным поиском.

- Мастер — LLM-агент с инструментами. Мир меняется только через инструменты (перемещение, взять предмет, отношения), каждое изменение — событие в журнале и обновление состояния в одной транзакции. Мастер знает о мире только то, что дают промпт и результаты инструментов.

- Живые персонажи. У каждого NPC свой чат и «внутренний голос»; фоновый генератор достраивает мир после хода и не задерживает ответ игроку.

- Guard. Дешёвая проверка ввода отсекает невозможные действия до вызова мастера.

- Стоимость под контролем. Модель, лимиты и max_tokens выбирает облако по назначению вызова и тарифу; стабильная часть промпта кэшируется. Тяжёлые вычисления (граф, поиск) идут на устройстве.

## 2.3. Состояние и путь к MVP

Прототип (фазы 0–6 дорожной карты) собран за 7 дней на основе дипломного проекта: облако (FastAPI, PostgreSQL, RabbitMQ, OpenRouter), сборщик историй (Python), мобильное ядро (TypeScript, Expo, op-sqlite), агент мастера, интерфейс со стримингом, сохранения, CI/CD и тестовый сервер. Средний ход в тестах стоит $0,0019 при 10–20 с на ответ.

| Этап | Что входит | Срок |
| --- | --- | --- |
| Публичный прототип | Веб-демо (одна история), Discord, страница донатов, лист ожидания | через 1 неделю |
| MVP | Тарифы и лимиты (недельные окна), покупки в приложении через RevenueCat, веб-оплата Paddle (США), проверка возраста и Teen-режим, safety-классификатор, 3–5 историй, аналитика | 3–6 мес. (база — март 2027) |
| После MVP | Кооператив (ход хоста), Windows, библиотека историй, истории пользователей, голос | 2-е полугодие 2027 |

# 3. Рынок

Точной статистики по нише «ИИ-интерактивная книга» нет, поэтому оцениваем снизу вверх и сверяемся с соседними рынками. Оценки агентств сильно расходятся из-за разных определений: от $5 млрд (Research and Markets, рынок приложений ИИ-компаньонов в 2026) до $30–50 млрд (если включать корпоративные решения). По данным Appfigures, потребительские расходы на приложения ИИ-компаньонов в первом полугодии 2025 составили около $221 млн при росте на 64% г/г. Соседний рынок интерактивных историй крупный: лидер категории в США, Love and Deepspace, зарабатывал около $2–2,5 млн в неделю (Sensor Tower, 1-е полугодие 2025).

| Уровень | Определение | Оценка | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| TAM | Потребительские расходы на ИИ-компаньонов, ИИ-ролевые игры и интерактивные истории | ≈ $2,5–5 млрд в год | Нижняя граница — только потребительский сегмент, верхняя — Research and Markets 2026 |
| SAM | Англоязычные и европейские рынки со стандартными платежами (США, Канада, ЕС, Великобритания, Австралия) | ≈ $1,4–2,8 млрд | ≈ 55% мировой выручки категории |
| SOM (36 мес., база) | ARR QuipQuill на 36-м месяце | $316 669 | ≈ 0,01–0,02% SAM: план не требует большой доли рынка |

Вывод: рынок достаточен с запасом, ограничение — привлечение и удержание, а не размер рынка. Поэтому план опирается на органику (контент и сообщества) и на юнит-экономику, а не на долю рынка.

# 4. Целевая аудитория

Заявленная аудитория — 12–40 лет. Рекомендуем минимальный возраст 13 лет (в ЕС — 16 до появления механизма согласия родителей): для детей до 13 лет в США действует COPPA с обязательным проверяемым согласием родителей (обновлённые правила — с 22.04.2026), а биометрия входит в персональные данные ребёнка. Для 13–17 лет — отдельный Teen-тариф со строгим режимом.

| Сегмент | Кто | Задача (JTBD) | Где искать | Тариф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teen 13–17 | Школьники, читатели фэнтези, фанаты игр | «Хочу приключение, где мои решения важны, без взрослого контента» | TikTok, YouTube Shorts, Discord | Free → Teen $4,99 |
| Ядро 18–24 | Студенты, BookTok, геймеры, фанаты D&D | «Хочу историю, которая помнит мои поступки, а не забывающий чат» | TikTok, Reddit (r/rpg, r/AIDungeon, r/interactivefiction), Discord | Standard $9,99 |
| Взрослые 25–40 | Игроки настольных РПГ без регулярной группы, читатели | «Сыграть сессию за 30–60 минут, когда партия не собирается» | Reddit, YouTube, подкасты о TTRPG | Standard / Premium $19,99 |
| Энтузиасты | Ежедневная многочасовая игра | «Без ограничений и с лучшей моделью» | Discord-сообщество | Premium, позже Legend |

## 4.1. Модель 5W

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| What — что покупают | Время в живой истории с последствиями: «мастер в кармане» |
| Who — кто | 13–40 лет, англоязычные, читают и играют, готовы платить $5–20 в месяц за развлечение |
| Why — зачем | Свобода действий, как в настольной игре, без группы и подготовки; мир, который держит правила |
| When — когда | Вечером и в выходные, сессии по 30–60 минут; дорога, перерывы |
| Where — где | Смартфон (iOS, Android), позже Windows и веб |

# 5. Конкуренты, SWOT и позиционирование

| Продукт | Формат | Цена (2026) | Сильное | Слабое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI Dungeon | Свободная текстовая РПГ | Free с рекламой; $9,99–49,99 | Узнаваемость, сообщество | Мир не согласован, контекст по тарифам |
| Character.AI | Чат с персонажами | c.ai+ $9,99 / $94,99 в год | Аудитория, скорость | Иски о вреде подросткам (урегулированы в янв. 2026), ограничения для <18 |
| NovelAI | Соавтор историй | $10 / $15 / $25 | Качество текста, безлимит | Нишевый, взрослый, нет игровой механики |
| Friends & Fables | ИИ-мастер для РПГ | $19,95 / $29,95 / $39,95 | Ближайший аналог, механики D&D | Дорого, веб-ориентирован |
| Episode, Chapters | Ветвящиеся истории | Платные выборы, подписки | Контент, бренды | Нет свободы действий |
| QuipQuill | Книга с ИИ-мастером и миром-графом | $4,99 – $19,99 | Мир держит правила, мобильность, Teen-режим | Новый бренд, мало историй на старте |

## 5.1. SWOT

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Согласованный мир через инструменты; низкая себестоимость хода ($0,0026); архитектура на устройстве; работающий прототип; основатель-разработчик закрывает всю разработку | Команда из двух человек; один разработчик (bus factor); мало контента; нет бренда и бюджета на платный трафик |

| Возможности | Угрозы |
| --- | --- |
| Рост рынка ИИ-развлечений; внешние ссылки на оплату в США (0% комиссии Apple); кооператив как вирусный механизм; лицензирование лора у авторов | Регулирование ИИ-чатов и защиты детей; иски; рост цен моделей; конкуренты с бюджетами; отказ магазинов |

## 5.2. Позиционирование и УТП

Позиционирование: «Книга, в которой вы — герой, а мир помнит каждый ваш поступок». Для читателей и игроков 13–40 лет, которым мало чат-бота и скучно в заранее написанной новелле.

УТП: единственное мобильное приложение, где ИИ-мастер не может нарушить правила мира: каждое действие проходит через модель мира, а не только через генерацию текста.

- Последствия: взятый предмет в инвентаре, открытая дверь открыта, NPC помнят обиды.

- Короткие сессии: глава за 30–60 минут, с сохранениями.

- Безопасно для подростков: отдельный режим, а не запрет.

- Честные лимиты: недельные окна вместо «энергии» и платных выборов.

# 6. Бизнес-модель, себестоимость и тарифы

## 6.1. Lean Canvas

| Блок | Содержание |
| --- | --- |
| Проблема | Чат-боты не держат мир; новеллы без свободы; трудно собрать партию для РПГ |
| Сегменты | 13–17 (Teen), 18–24 (ядро), 25–40 (игроки РПГ); англоязычные рынки |
| УТП | ИИ-мастер, который не нарушает правила мира |
| Решение | Мир-граф + агент с инструментами + NPC-актёры + фоновый генератор |
| Каналы | TikTok/Shorts/Reels (ролики сцен), Reddit, Discord, ASO, блогеры, Product Hunt |
| Доходы | Подписки: Teen $4,99, Standard $9,99, Premium $19,99; донаты до запуска; позже — платные истории и лицензии |
| Затраты | LLM ($0,0026 за ход), магазины 15%, маркетинг, инфраструктура, юристы и бухгалтерия |
| Метрики | Ходов на активного в неделю, D1/D7/D30, конверсия в платящих, отток, CAC, LTV |
| Скрытое преимущество | Архитектура на устройстве, сборщик историй из лора, измеренная себестоимость |

## 6.2. Себестоимость одного хода

Запрос = ход игрока: все вызовы модели за одну реплику (guard, мастер, NPC, генератор, обычно около 6). По 12 ходам двух тестовых прогонов средний ход — 29,5 тыс. входных токенов (из них 19,7 тыс. из кэша) и 1,3 тыс. выходных. По ценам OpenRouter на 17.10.2026 (Haiku 5.5: вход $0,100, выход $0,500, чтение кэша $0,010 за 1 млн токенов) это $0,0019 — совпадает с фактом.

| Компонент | Пессим. | Базовый | Оптим. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ход по профилю тестов (Haiku) | $0,0019 | $0,0019 | $0,0019 |
| × множитель длинных сессий (рост контекста, повторы) | 1,5 | 1,3 | 1,15 |
| + модерация (Llama Guard 4 / перехват кризиса) | $0,0003 | $0,0002 | $0,0001 |
| Себестоимость хода Haiku | $0,0031 | $0,0026 | $0,0022 |
| Ход Premium (мастер на Sonnet 5.5, остальное на Haiku) |  | $0,0310 (в 11,8 раза дороже) |  |

## 6.3. Себестоимость подписки по объёмам

Лимит недели — ¼ месячного. Окна привязаны к дате подписки: недели 1–3 по 7 дней, неделя 4 — с 22-го дня до продления, поэтому длится 7–10 дней в зависимости от длины месяца. Неиспользованный остаток недели не переносится: это защищает от выборки всего месячного лимита за несколько дней. «Комфортный» объём: 45 ходов за сессию × 6 сессий в неделю = 1 200 ходов в месяц (300 в неделю).

Ожидаемая себестоимость считается при средней выборке лимита 45% (база). Цена при марже 70% учитывает комиссию магазина 15%, Paddle 5% + $0,50 для веб-оплат, НДС ЕС в цене; с $1 цены остаётся 83,6%.

| Объём / модель | Ходов/мес | Ходов/нед | Нед. 4: ходов в день (31 день) | Себест. 100% | Себест. ожид. | Цена: маржа 70% при 100% | Цена: маржа 70% ожид. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ходов — Haiku | 1 000 | 250 | 25 | $2,63 | $1,18 | $10,66 | $4,90 |
| Комфорт — Haiku | 1 200 | 300 | 30 | $3,16 | $1,42 | $12,76 | $5,84 |
| 10 000 ходов — Haiku | 10 000 | 2 500 | 250 | $26,29 | $11,83 | $105,02 | $47,36 |
| 1 000 ходов — мастер на Sonnet | 1 000 | 250 | 25 | $30,97 | $13,94 | $123,65 | $55,74 |
| Комфорт — мастер на Sonnet | 1 200 | 300 | 30 | $37,16 | $16,72 | $148,35 | $66,86 |
| 10 000 ходов — мастер на Sonnet | 10 000 | 2 500 | 250 | $309,68 | $139,35 | $1 234,93 | $555,82 |
| Free (30 в неделю) | 120 | 30 | 3 | $0,32 | $0,14 | $1,44 | $0,75 |

Выводы: 1 000 и 1 200 ходов на Haiku можно продавать за $9,99 с большим запасом. 10 000 ходов — это $26 себестоимости при полной выборке: окупается только при цене от $47 (ожидаемая выборка) до $105 (полная). Тот же объём с мастером на Sonnet экономически невозможен ($309,68). Поэтому Sonnet — только как ограниченное число «премиальных» ходов в Premium.

## 6.4. Рекомендуемая тарифная сетка

| Тариф | Цена | Ходов/мес | Ходов/нед | Из них Sonnet | Себест. 100% | Себест. ожид. | Чистая выручка | Маржа 100% | Маржа ожид. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Free | 0 | 120 | 30 | — | $0,32 | $0,16 | — | — | — |
| Teen 13–17 | $4,99 | 600 | 150 | — | $1,58 | $0,71 | $4,02 | 61% | 82% |
| Standard | $9,99 | 1 200 | 300 | — | $3,16 | $1,42 | $8,20 | 62% | 83% |
| Premium | $19,99 | 1 200 | 300 | 300 | $11,66 | $5,25 | $16,56 | 30% | 68% |
| Legend | $39,99 | 10 000 | 2 500 | — | $26,29 | $11,83 | $33,28 | 21% | 64% |

- Free — 30 ходов в неделю (одна сессия): воронка, стоит $0,16 в месяц на активного.

- Teen 13–17 — $4,99, 600 ходов, строгий режим (раздел 9.4).

- Standard — $9,99, комфортный объём. Основной тариф.

- Premium — $19,99, тот же объём, из него 300 ходов мастера на Sonnet 5.5.

- Legend (10 000 ходов) — не запускать в MVP. Вернуться, если 10% Standard упираются в лимит; цена не ниже $39,99 с fair use и замедлением после 80%.

- Годовые планы (−20%) — после того как месячный отток станет предсказуемым.

## 6.5. Каналы оплаты

| Канал | Комиссия | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| App Store | 15% (Small Business Program, до $1 млн) | Цифровые подписки в iOS — только через покупку в приложении |
| Веб-оплата из iOS (США) | 0% Apple + Paddle 5% + $0,50 | После Epic v. Apple Apple не берёт комиссию за внешние ссылки в США; дело в Верховном суде — следить |
| Google Play | 15% на подписки | Аккаунт организации (D-U-N-S) не требует обязательного закрытого теста, как новый личный аккаунт |
| Samsung Galaxy Store | 15% подписки / 20% прочее | С 15.05.2025; регистрация бесплатная |
| Microsoft Store (Windows) | Регистрация бесплатна | С мая 2026 и для компаний |
| Paddle (веб) | 5% + $0,50, Merchant of Record | Paddle сам платит НДС и sales tax; продавцы из Грузии не в списке ограничений, из России — запрещены |
| Донаты (до ООО) | Ko-fi/Patreon 0–8% + PayPal/Payoneer | Stripe в Грузии недоступен; выплаты через PayPal или Payoneer |

RevenueCat объединяет покупки iOS, Android и веба и бесплатен до $2 500 MRR.

# 7. Маркетинг и выход на рынок

## 7.1. Этапы

| Этап | Когда | Цель | Действия | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Публичный прототип | через 1 неделю (окт.–нояб. 2026) | Аудитория заранее, проверка интереса | Веб-демо одной истории, Discord, Ko-fi/Patreon, лист ожидания, первые ролики | $300/мес |
| 1. Подготовка | мес. 1–4 | 1–2 тыс. в листе ожидания, контент-машина | 2–3 ролика в неделю, Reddit, тесты креативов, микроблогеры | $300/мес |
| 2. Запуск MVP | мес. 5 (март 2027) | Пик установок, рейтинг в магазинах | Product Hunt, рассылка по листу ожидания, блогеры BookTok/TTRPG, Spark Ads | $2 000 сверх базы |
| 3. Рост | мес. 6+ | Окупаемое привлечение | Реинвест 30% чистой выручки, ASO, рефералы, сезонные истории | ≥ $800/мес |

## 7.2. Каналы

- Органика (основа плана): короткие ролики со сценами (экран + озвучка), «что будет, если…», дуэты; Reddit — разборы механик мира, а не реклама; Discord — первые игроки становятся тестерами историй.

- Блогеры: микроблогеры BookTok и TTRPG ($50–200 за интеграцию), оплата за установки (CPI-сделки).

- Платный трафик: TikTok Spark Ads, Meta, Reddit Ads — тесты по $5–10 в день, масштабировать только при CPI ≤ $3 и конверсии ≥ 3%.

- ASO: ключевые слова «AI story», «text adventure», «RPG book», локализация страниц на основные языки ЕС позже.

- Донаты на этапе прототипа нужны не ради денег (база: ~$190 за 4 месяца), а для проверки готовности платить и формирования ядра сообщества.

## 7.3. Ключевые метрики

| Метрика | Цель MVP | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Ходов на активного в неделю | ≥ 60 | Вовлечённость, North Star |
| Удержание D1 / D7 / D30 | 35% / 15% / 7% | Качество историй и онбординга |
| Конверсия активированного в платящего | ≥ 3,5% за 1-й месяц | База модели |
| Отток платящих | ≤ 14% в месяц | LTV |
| CPI платного трафика | ≤ $3 | CAC |
| Доля срабатываний safety-фильтра | отслеживать | Риски и качество модерации |

## 7.4. Контрольные точки «стоп / продолжить»

Пессимистичный сценарий убыточен (пиковая потребность $46 545), поэтому деньги тратим по этапам:

- Перед запуском (мес. 4): D7 прототипа ≥ 12%, средняя сессия ≥ 20 ходов, ≥ 1 000 в листе ожидания. Иначе — перенос запуска, работа над историями, без трат на запуск.

- Через 2 месяца после выхода: конверсия ≥ 2,5% и отток ≤ 18%. Иначе маркетинг — на минимум ($300), второй транш партнёра не вносится, итерации пейволла и онбординга.

- Через 6 месяцев после выхода: MRR ≥ $3 000 или устойчивый рост ≥ 10% в месяц. Иначе — разворот (B2B-лицензии движка, веб) или заморозка.

# 8. Организационный план

| Роль | Кто | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| CEO / CTO, продукт | Илья Батаев | Архитектура, разработка (мобильное ядро, облако, агенты, БД), дизайн, CI/CD, safety, истории, продуктовая аналитика; соцсети — до найма SMM |
| COO / CMO | Партнёр | Реклама и привлечение, блогеры, сообщество, регистрация ООО, банк, бухгалтерия, договоры, магазины приложений (аккаунты организации), юристы |
| Контент / SMM (подрядчик) | с мес. 6 | Ролики, Reddit, Discord; $400/мес или доля из пула |
| Второй разработчик | при MRR > $10 000 | Из пула опционов; снижает bus factor |
| Советники | по мере надобности | Юрист по защите детей и приватности, налоговый консультант (0,25–0,5% из пула) |

## 8.1. Основные процессы

- Разработка: этапы дорожной карты, одна цель на этап, тесты, линтер и проверка типов перед закрытием этапа; CI/CD на тестовый сервер.

- Контент: лор → граф (builder) → проверка → .qqstory → публикация; 1–2 новые истории в месяц после MVP.

- Безопасность и поддержка: жалобы в приложении, разбор срабатываний safety-фильтра раз в неделю, ответ на жалобу ≤ 48 ч.

- Маркетинг: контент-план на неделю, еженедельный отчёт по CPI, установкам, конверсии.

- Финансы: раздельные счета ООО и личные, ежемесячная сверка с моделью, касса в USD.

## 8.2. Расходы на команду

До месяца 13 основатели работают без выплат. Затем выплаты — до $2 000 в месяц на двоих, но не больше 50% прибыли прошлого месяца (через ИП по договорам услуг). Так выплаты не съедают деньги инвесторов.

# 9. Юридическая структура и соответствие требованиям

## 9.1. Варианты структуры

| Вариант | Плюсы | Минусы | Затраты |
| --- | --- | --- | --- |
| ИП ×2 + общее ООО (исходная идея) | ООО владеет IP и договорами с Apple/Google; ИП — выплаты основателям под 1% вместо 20% налога на зарплату | С 01.03.2026 ИП-иностранцу нужно разрешение на работу; двойной учёт; риск переквалификации ИП в работника | ООО ~$1 250 + ИП ~$200 + разрешения ~$600 |
| Только ООО | Проще и дешевле | Выплаты — зарплата (20% налога) или дивиденды (5%) после 15% налога на распределённую прибыль | ~$1 250 |
| ООО + Virtual Zone (рекомендуем) | 0% налога на прибыль с IT-дохода от нерезидентов; дивиденды 5% | Нужна реальная работа из Грузии; квалификацию дохода от магазинов как экспорта IT-услуг подтвердить у консультанта | + ~$670 (заявка 1 500 GEL + НДС) |
| US LLC / Delaware C-corp | Stripe, привычно для венчурных инвесторов | Для граждан РФ — усиленная проверка, частые отказы банков; отчётность США; ежегодные сборы | $500–1 000 + $300+/год |

Рекомендация: грузинское ООО с двумя участниками, затем статус Virtual Zone. ИП — каждому основателю, когда начнутся выплаты (базово с мес. 13). Переход в Delaware C-corp — только под раунд от американского фонда.

## 9.2. Шаги и сроки

| Шаг | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Личные счета в TBC и Bank of Georgia (паспорт, грузинский номер, лично в отделении) | сразу | оба |
| Консультация юриста: ООО, Virtual Zone, разрешения на работу, налоги | нояб. 2026 | партнёр |
| Регистрация ООО в Доме юстиции, устав с классами долей и вестингом | дек. 2026 | партнёр |
| Соглашение участников (вестинг, leaver, deadlock), договор передачи IP прототипа в ООО | дек. 2026 | оба |
| Разрешения на работу (директор ООО; ИП позже) | дек. 2026 – янв. 2027 | партнёр |
| Счёт ООО в двух банках; D-U-N-S; аккаунты Apple и Google как организация | янв. 2027 | партнёр |
| Статус Virtual Zone; заявка на товарный знак в США (классы 9 и 41) | янв. 2027 | партнёр |
| ToS, Privacy Policy, политика безопасности, раскрытие ИИ; проверка юристом | февр. 2027 | Илья + юрист |
| Товарный знак ЕС (EUIPO) | июль 2027 | партнёр |

## 9.3. Требования, применимые к QuipQuill

| Норма | Что требует | Как выполняем |
| --- | --- | --- |
| COPPA (США), с 22.04.2026 | Согласие родителей для <13; биометрия = персональные данные | Вход 13+; возраст — через API магазинов; никаких данных детей <13 |
| California SB 243 (с 01.01.2026) | Раскрытие «вы общаетесь с ИИ», протоколы при суицидальных высказываниях, ограничения для несовершеннолетних, отчётность, право частного иска | Дисклеймер в UI, перехват кризиса с контактами 988, напоминания о перерыве, журнал срабатываний |
| EU AI Act, ст. 50 (с 02.08.2026) | Информировать, что пользователь взаимодействует с ИИ; маркировка ИИ-контента | Постоянный индикатор «ИИ-мастер», метаданные в экспорте |
| GDPR / UK GDPR, AADC | Согласие на обработку данных детей 13–16 по странам; минимизация | В ЕС 16+ до механизма согласия родителей; минимум данных |
| Законы штатов о магазинах (Техас с 06.2026, Юта с 05.2027) | Возрастные категории (<13, 13–15, 16–17, 18+), Declared Age Range API | Интеграция Declared Age Range (Apple) и Play Age Signals (Google) |
| Правила App Store и Google Play | Модерация, жалобы, блокировка пользователей, возрастной рейтинг | Кнопка жалобы, блокировка, рейтинг 13+ (Teen) / 17+ (взрослый режим) |

## 9.4. Защита от рисков, на которых проиграл Character.AI

В исках к Character.AI (дело Garcia и связанные; урегулированы в январе 2026) суд на ранней стадии (май 2025) допустил иски об ответственности за продукт и не принял защиту свободой слова: претензии предъявлялись к устройству продукта, которое порождает вред, а не к контенту пользователей. Поэтому меры встраиваются в архитектуру:

| Причина исков | Мера в QuipQuill | Где в системе |
| --- | --- | --- |
| Деструктивная привязанность | Нет «компаньона» и романтических механик для <18; NPC — персонажи книги, а не «друг игрока»; запрет симулировать чувства к игроку вне сюжета; лимит непрерывной сессии (Teen — 90 мин) | Промпты мастера и актёров; клиентский таймер |
| Поддакивание опасным идеям | Внешний классификатор (Llama Guard 4) до и после генерации; детерминированный перехват кризисных намерений: история ставится на паузу, показываются контакты помощи (988 — США и Канада, 116 123 — ЕС, Samaritans — Великобритания) | Новый safety-middleware fail-closed: в отличие от Guard (ADR 36, при сбое пропускает ввод), при сбое проверки кризисный ввод блокируется |
| Section 230 не защитила | Отвечаем за архитектуру, поэтому документируем её: журнал срабатываний, версии промптов, результаты регулярных тестов кризисных сценариев | usage_events + отдельный журнал безопасности, хранение 24 мес. |
| Возраст | Вход 13+; Teen-режим; взрослый режим — только после проверки возраста | Declared Age Range / Play Age Signals; вендор оценки возраста без хранения изображения |
| Интерфейс | Постоянный индикатор «Это ИИ, не человек»; напоминание о перерыве каждые 60 мин | Игровой экран |
| Юридический контур | ToS: не медицинская и не психологическая помощь, ограничение ответственности, арбитраж; Privacy Policy | Сайт, онбординг |

### Детский тариф: оценка идеи

- Идея здравая: отдельный Teen-режим вместо запрета снижает риск и открывает сегмент 13–17.

- Проверка по лицу — осторожно: изображение лица — биометрия (BIPA в Иллинойсе, ст. 9 GDPR, COPPA с 2025). Начинать с бесплатных сигналов магазинов (Declared Age Range, Play Age Signals). Оценку по лицу — только через вендора, который не хранит изображение (Yoti, Didit: ~$0,10–0,75 за проверку), с явным согласием.

- Снятие детской метки картой на имя пользователя — признанный способ подтверждения возраста (проверка кредитной карты). Делать через платёжного провайдера, данные карты не хранить.

- Метка «детский аккаунт» не снимается без проверки — это хорошая защита; добавить в ToS и в процесс поддержки.

# 10. Основатели и доли

## 10.1. Вклады

|  | Партнёр | Илья |
| --- | --- | --- |
| Деньги | 300 000 – 1 000 000 ₽ (транши: 50% сразу, 50% в месяц выхода) | 200 000 ₽ сразу + до 300 000 ₽ за 3 месяца (половина зарплаты) |
| Интеллектуальная собственность | — | Прототип: 800 ч дипломной работы × применимость 50% + 150 ч текущего прототипа × $25/ч = $13 750 |
| Работа за 12 месяцев | 10 ч/нед × $20/ч = $10 400 | 25 ч/нед × $25/ч = $32 500 |
| Роль | Реклама, сообщество, документы, банк, юристы | Вся разработка, дизайн, агенты, БД, CI, safety, соцсети до найма |
| Ключевой человек | Средняя замещаемость | Высокая незаменимость (bus factor) |

## 10.2. Расчёт по двум методам

Метод A (фиксированный): деньги и работа по рыночной стоимости 1:1. Метод B (Slicing Pie, М. Мойер): деньги ×4, неоплаченная работа и IP ×2 — потому что деньги достать труднее, а работа без оплаты — тоже риск. B с пулом: 10% резервируется под будущих участников.

| Партнёр, ₽ | Илья, ₽ | Вклад партнёра | Вклад Ильи | A: партнёр | A: Илья | B: партнёр | B: Илья | B+пул: партнёр | B+пул: Илья | Пул |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300К | 200К | $14 014 | $48 660 | 22% | 78% | 26% | 74% | 23% | 67% | 10% |
| 300К | 350К | $14 014 | $50 467 | 22% | 78% | 24% | 76% | 22% | 68% | 10% |
| 300К | 500К | $14 014 | $52 274 | 21% | 79% | 23% | 77% | 21% | 69% | 10% |
| 650К | 200К | $18 231 | $48 660 | 27% | 73% | 34% | 66% | 30% | 60% | 10% |
| 650К | 350К | $18 231 | $50 467 | 27% | 73% | 32% | 68% | 29% | 61% | 10% |
| 650К | 500К | $18 231 | $52 274 | 26% | 74% | 31% | 69% | 28% | 62% | 10% |
| 1 000К | 200К | $22 448 | $48 660 | 32% | 68% | 40% | 60% | 36% | 54% | 10% |
| 1 000К | 350К | $22 448 | $50 467 | 31% | 69% | 39% | 61% | 35% | 55% | 10% |
| 1 000К | 500К | $22 448 | $52 274 | 30% | 70% | 37% | 63% | 33% | 57% | 10% |

Проверка в модели: сумма долей в каждой строке = 100% — OK. Ставки и часы — на листе «Доли» (синие ячейки).

## 10.3. Рекомендация

- Фиксированный раздел: Илья 60%, партнёр 30%, пул 10% — при среднем варианте вложений (B+пул: 61% / 29%). Если партнёр вносит 1 млн ₽ — 55% / 35% / 10%.

- Контроль у основателя-разработчика (> 50%) оправдан: IP, вся разработка и наибольший неоплаченный вклад. Партнёру — право вето на ключевые решения (продажа компании, новые доли, бюджет выше X).

- Вестинг 4 года, клифф 1 год для обоих (начало — дата регистрации ООО, с зачётом работы с октября 2026); ускорение при продаже компании.

- Транши и невнесение: если транш не внесён вовремя, доля пересчитывается по фактическому вкладу (механика Slicing Pie).

- Деньги партнёра сверх среднего варианта можно оформить как конвертируемый займ (конвертация в долю на следующем раунде со скидкой 20%), а не как долю по оценке pre-seed.

- Альтернатива: динамические доли (Slicing Pie) на 12 месяцев или до раунда, затем фиксация. Честнее, если роли и вложения будут меняться, но требует аккуратного учёта часов.

### Обязательные пункты соглашения участников

- Вестинг, good leaver / bad leaver (выкуп доли по номиналу или по рыночной цене).

- Передача всего IP (прототип, код, истории, бренд) в ООО; отказ от прав вуза — проверить положение о ВКР.

- Порядок решений и выход из тупика (deadlock): медиатор, затем опцион «shotgun».

- Drag-along / tag-along, преимущественное право покупки долей.

- Неконкуренция и неразглашение на 12 месяцев после выхода.

- Порядок выплат основателям и распределения прибыли.

# 11. Финансовый план

## 11.1. Стартовые разовые затраты

| Статья | Этап | Мес. | $ | ₽ | Обяз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Домен .com/.app + почта на год | 0. Прототип | 1 | $40 | 3 320 ₽ | обяз. |
| Б/у Android-телефон для тестов | 0. Прототип | 1 | $150 | 12 450 ₽ | желат. |
| Госпошлина ООО, юр. адрес на год, переводы и нотариус | 1. До MVP | 2 | $250 | 20 750 ₽ | обяз. |
| Юрист: устав ООО с вестингом + соглашение участников | 1. До MVP | 2 | $1 000 | 83 000 ₽ | обяз. |
| Регистрация ИП ×2 + статус малого бизнеса (1%) | 1. До MVP | 2 | $200 | 16 600 ₽ | желат. |
| Разрешения на работу (Special Labour Permit) ×2 с сопровождением | 1. До MVP | 2 | $600 | 49 800 ₽ | обяз. |
| Статус Virtual Zone (заявка через провайдера) | 1. До MVP | 3 | $670 | 55 610 ₽ | обяз. |
| Товарный знак США (USPTO), 2 класса (9, 41) | 1. До MVP | 3 | $700 | 58 100 ₽ | желат. |
| Патентный поверенный (поиск, подача) | 1. До MVP | 3 | $500 | 41 500 ₽ | желат. |
| ToS, Privacy Policy, AI-дисклеймеры, политика безопасности — проверка юристом | 1. До MVP | 4 | $1 200 | 99 600 ₽ | обяз. |
| Материалы магазинов: иконка, скриншоты, трейлер | 1. До MVP | 4 | $300 | 24 900 ₽ | обяз. |
| Набор тестов безопасности (кризисные сценарии), red-teaming | 1. До MVP | 4 | $300 | 24 900 ₽ | обяз. |
| Товарный знак ЕС (EUIPO), 2 класса | 2. После выхода | 9 | $1 050 | 87 150 ₽ | желат. |

Итого разовые: $6 960 (578 тыс. ₽), из них обязательные $4 360 (362 тыс. ₽). Регулярные расходы (бухгалтерия $150/мес, инфраструктура, магазины, маркетинг $300/мес) учтены помесячно в модели.

Все расходы до выхода MVP включительно: пессимистичный $11 833 (6 мес.), базовый $11 823 (5 мес.), оптимистичный $11 923 (4 мес.). Базовый с резервом 15% — $13 596 (1,13 млн ₽).

## 11.2. Сценарии

| Показатель | Пессим. | Базовый | Оптим. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выход MVP, месяц | 6 | 5 | 4 |
| Устойчивая безубыточность | не достигнута | сен 2027 (мес. 11) | мар 2027 (мес. 5) |
| Возврат вложенного, месяц | > 36 мес. | 28 | 9 |
| Пиковая потребность в финансировании | $46 545 | $14 735 | $9 468 |
| то же, ₽ | 3,86 млн ₽ | 1,22 млн ₽ | 786 тыс. ₽ |
| Чистая выручка, год 1 | $2 237 | $15 174 | $71 953 |
| Чистая выручка, год 2 | $7 049 | $67 671 | $447 127 |
| Чистая выручка, год 3 | $11 033 | $176 573 | $1 565 367 |
| EBITDA, год 1 / 2 / 3 | −$20 192 / −$13 819 / −$12 534 | −$14 323 / $8 430 / $32 376 | $16 634 / $181 304 / $715 350 |
| Платящие: мес. 12 / 36 | 41 / 108 | 285 / 2 071 | 1 409 / 18 962 |
| MRR: мес. 12 / 36 | $526 / $1 379 | $3 627 / $26 389 | $17 951 / $241 578 |
| CAC / LTV / LTV:CAC | $42,87 / $32,80 / 0,8x | $14,52 / $56,44 / 3,9x | $15,53 / $86,89 / 5,6x |
| Валовая маржа за 36 мес. | 28% | 62% | 75% |
| NPV (50%, с терминальной стоимостью) | −$23 584 | $190 651 | $2 926 586 |
| IRR, годовая | −54% | 345% | 2 318% |

IRR высока из-за малых вложений и терминальной стоимости; для решения важнее пиковая потребность и срок безубыточности. Допущения сценариев — в приложении А.

## 11.3. Отчёт о прибылях и убытках (базовый), $

| Статья | Год 1 | Год 2 | Год 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Оплаты подписок (брутто) | $18 179 | $82 102 | $214 229 |
| Комиссии магазинов/Paddle и НДС | $3 195 | $14 431 | $37 656 |
| Чистая выручка подписок | $14 984 | $67 671 | $176 573 |
| Донаты | $191 | $0 | $0 |
| Итого чистая выручка | $15 174 | $67 671 | $176 573 |
| LLM: платящие | $3 709 | $16 750 | $43 705 |
| LLM: free и прототип | $2 802 | $8 045 | $20 384 |
| Переменные затраты, всего | $6 720 | $25 400 | $65 627 |
| Валовая прибыль | $8 455 | $42 271 | $110 946 |
| Маркетинг | $9 603 | $18 637 | $49 008 |
| Разовые стартовые | $6 960 | $0 | $0 |
| Выплаты основателям | $0 | $6 466 | $20 823 |
| Постоянные + маркетинг, всего | $22 777 | $33 842 | $78 570 |
| EBITDA | −$14 323 | $8 430 | $32 376 |
| Операционный поток | −$14 323 | $8 430 | $32 376 |

## 11.4. Динамика (базовый)

| Месяц | Установки | Активные | Платящие | MRR | Чистая выручка | EBITDA | Накопл. поток | Касса (вар. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (ноя 2026) | 0 | 400 | 0 | $0 | $33 | −$573 | −$573 | $5 752 |
| 3 (янв 2027) | 0 | 625 | 0 | $0 | $52 | −$2 410 | −$5 569 | $1 961 |
| 5 (мар 2027) | 2 453 | 1 863 | 65 | $831 | $685 | −$2 909 | −$10 947 | $1 101 |
| 6 (апр 2027) | 1 797 | 1 858 | 101 | $1 287 | $1 060 | −$1 019 | −$11 966 | $82 |
| 9 (июл 2027) | 2 184 | 2 219 | 196 | $2 495 | $2 056 | −$1 365 | −$14 632 | −$2 584 |
| 12 (окт 2027) | 2 673 | 2 751 | 285 | $3 627 | $2 989 | $308 | −$14 323 | −$2 275 |
| 18 (апр 2028) | 4 305 | 4 444 | 498 | $6 343 | $5 228 | $629 | −$11 715 | $333 |
| 24 (окт 2028) | 6 862 | 7 107 | 813 | $10 358 | $8 537 | $1 251 | −$5 893 | $6 155 |
| 30 (апр 2029) | 10 905 | 11 305 | 1 302 | $16 583 | $13 669 | $2 217 | $4 733 | $16 781 |
| 36 (окт 2029) | 17 313 | 17 954 | 2 071 | $26 389 | $21 751 | $4 912 | $26 482 | $38 531 |

## 11.5. Вложения и касса (базовый)

| Вариант (партнёр + Илья) | Итого, ₽ | Итого, $ | Мин. касса за 36 мес. | Хватает без доп. денег? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 «Минимум»: 300К + 200К | 500 тыс. ₽ | $6 024 | −$8 711 | нет, дефицит $8711 |
| 2 «Средний»: 650К + 350К | 1,00 млн ₽ | $12 048 | −$2 687 | нет, дефицит $2687 |
| 3 «Максимум»: 1 000К + 500К | 1,50 млн ₽ | $18 072 | $3 337 | да |

- Деньги нужны не только до запуска, но и на 6 месяцев после: выручка растёт медленнее маркетинга. Минимум кассы — около мес. 9–10, затем касса растёт.

- Вариант 1 закрывает только расходы до выхода; без дополнительных денег придётся урезать маркетинг после запуска, и безубыточность сдвинется.

- Вариант 2 почти достаточен: дефицит закрывается отказом от необязательных статей на старте (USPTO, поверенный, ИП, телефон — около $1 550) и переносом SMM-подрядчика.

- Вариант 3 покрывает базовый сценарий с запасом и частично — отклонения из анализа чувствительности.

## 11.6. Анализ чувствительности (базовый, ±20%)

| Параметр | NPV −20% | NPV +20% | Размах NPV | Мин. касса −20% | Мин. касса +20% | Безуб. −20%, мес. | Безуб. +20%, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена подписок (ARPPU) | $137 505 | $248 899 | $111 394 | −$5 409 | −$1 194 | 14 | 10 |
| Конверсия в платящего | $147 571 | $236 576 | $89 005 | −$4 277 | −$1 631 | 13 | 10 |
| Органика на старте | $147 902 | $233 770 | $85 868 | −$3 535 | −$2 105 | 12 | 10 |
| Отток платящих | $227 993 | $162 679 | $65 315 | −$2 383 | −$3 033 | 10 | 12 |
| CPI | $199 380 | $185 177 | $14 202 | −$2 393 | −$2 883 | 11 | 11 |
| Себестоимость хода | $196 721 | $185 031 | $11 690 | −$1 898 | −$3 659 | 10 | 12 |

Сильнее всего результат зависит от цены подписок, конверсии и органики, а не от CPI и себестоимости хода. Значит, прототип и первые месяцы после запуска нужны прежде всего для проверки готовности платить и конверсии; оптимизация промптов — вторична. Базовый NPV — $190 651.

## 11.7. Методика

- Помесячная модель на 36 месяцев (ноябрь 2026 – октябрь 2029), три сценария и анализ чувствительности — формулами в Excel.

- Воронка: установки (бюджет / CPI + органика + вирусность) → активация → платящие (новые и из базы free) → отток.

- Юнит-экономика: ARPPU, чистая выручка после комиссий и НДС, LLM-затраты по выборке лимита, CAC, LTV = чистая выручка × маржа / отток.

- Оценка: NPV операционного потока по ставке 50% годовых (pre-seed) с терминальной стоимостью 2× ARR, IRR, срок окупаемости, пиковая потребность в финансировании.

- Налоги: база — Virtual Zone 0%; пессимистичный сценарий — 15% с положительной EBITDA.

# 12. Риски

Вероятность и влияние — по шкале 1–5, балл = произведение (≥ 15 — высокий, 8–14 — средний). Полный реестр — на листе «Риски».

| Риск | Кат. | В | Вл | Балл | Меры | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нарушение COPPA (пользователи до 13 лет при ЦА 12–40) | Юридический | 3 | 5 | 15 | Возраст входа 13+ (в ЕС 16+ до согласия родителей); Declared Age Range (Apple) и Play Age Signals (Google); нет сбора данных детей | в рамках работы |
| Нет доступа к банку и платёжным провайдерам (граждане РФ, санкционный комплаенс) | Финансовый | 3 | 5 | 15 | Счёт ООО в 2 банках (TBC, BoG); выплаты магазинов на грузинский счёт; Paddle для веба; документы о налоговом резидентстве | в рамках работы |
| Низкая конверсия в платящих / высокий отток | Рыночный | 3 | 5 | 15 | Прототип и донаты — проверка спроса до затрат; A/B тест пейволла; годовые планы; кооператив | в рамках работы |
| Ключевая роль одного разработчика (bus factor) | Операционный | 3 | 5 | 15 | Документация (roadmap, ADR), CI/CD, пул опционов на второго разработчика | в рамках работы |
| Требования SB 243 (Калифорния), EU AI Act ст. 50, законы штатов о магазинах (Техас с 06.2026) | Регуляторный | 4 | 3 | 12 | Раскрытие «вы говорите с ИИ», протоколы на случай суицидальных высказываний, напоминания о перерыве для несовершеннолетних, возрастной рейтинг по 4 категориям | $300 |
| Биометрия при проверке возраста (BIPA, GDPR ст. 9) — идея «верификация по лицу» | Юридический | 3 | 4 | 12 | Только вендор, не хранящий изображение (оценка возраста), согласие; сначала бесплатные API магазинов; снятие детской метки — карта на имя пользователя | в рамках работы |
| Отказ или удаление из App Store / Google Play (ИИ-чат, UGC, возраст) | Платформа | 3 | 4 | 12 | Модерация, жалобы, блокировка, рейтинг 13+/17+; веб-версия как запасной канал | в рамках работы |
| Нет разрешения на работу (новые правила с 01.03.2026) → штрафы, срыв ООО | Юридический | 3 | 4 | 12 | Оформить Special Labour Permit для директора и ИП до начала выручки; рассмотреть ВНЖ | $600 |
| Дорогое привлечение (CPI выше $4,5) | Рыночный | 3 | 4 | 12 | Ставка на органику (TikTok-ролики сцен, Reddit, Discord), ASO, рефералы | в рамках работы |
| Конкуренция (AI Dungeon, Character.AI, Friends & Fables, NovelAI) | Рыночный | 4 | 3 | 12 | Ниша: книга с миром-графом и честными правилами мира, мобильность, кооператив | в рамках работы |
| Иск о вреде несовершеннолетнему (по образцу Character.AI): привязанность, поддакивание самоповреждению | Юридический | 2 | 5 | 10 | 13+, нет романтики и «компаньона» у <18; внешний классификатор до и после генерации; детерминированный перехват кризиса → контакты помощи (988 и др.); «это ИИ» в UI; лимит длины сессии; логи безопасности | $1 500 |
| Конфликт основателей, неравный вклад | Корпоративный | 2 | 5 | 10 | Соглашение участников: вестинг 4 года / клифф 1 год, good/bad leaver, deadlock, транши | в рамках работы |
| «Киты»: пользователи выбирают 100% лимита Legend → отрицательная маржа | Финансовый | 3 | 3 | 9 | Недельные окна ¼, fair use, замедление после 80%, Legend — только после проверки спроса | в рамках работы |
| Рост цен моделей или недоступность OpenRouter | Технологический | 2 | 4 | 8 | Модель выбирает облако по purpose (ADR 10); запасные провайдеры (Bedrock/Vertex напрямую); кэш; лимиты | в рамках работы |
| Утечка данных пользователей, взлом | Технологический | 2 | 4 | 8 | Секреты только в .env, минимум данных, бэкапы, обновления | в рамках работы |
| Права вуза на дипломную работу (IP прототипа) | Юридический | 2 | 3 | 6 | Проверить положение о ВКР; переписанный код и новые решения — собственность ООО; договор отчуждения IP в ООО | в рамках работы |
| Авторские права на контент историй (лор, фанфики пользователей) | Юридический | 2 | 3 | 6 | Только оригинальные или лицензированные истории; правила UGC в ToS; DMCA-агент | в рамках работы |
| Курс рубля к доллару при вложениях | Финансовый | 3 | 2 | 6 | Конвертировать транши сразу; держать кассу в USD | в рамках работы |

# 13. Календарный план

Месяц 1 модели — ноябрь 2026, выход MVP в базовом сценарии — март 2027. Оранжевым отмечены разовые события.

| Задача | окт 26 | ноя | дек | янв 27 | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Публичный прототип (веб-демо), Discord, донаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обратная связь, лист ожидания, контент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО, банк, разрешения на работу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соглашение участников, передача IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Virtual Zone, товарный знак США |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-U-N-S, аккаунты Apple / Google |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MVP: тарифы, лимиты, покупки, safety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ToS / Privacy, проверка возраста, safety-тесты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача в магазины и ревью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запуск MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост: контент, реинвест 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка «стоп / продолжить» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Товарный знак ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устойчивая безубыточность (база) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кооператив, Windows, библиотека историй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решение о раунде / Delaware |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение А. Ключевые допущения

| Параметр | Пессим. | Базовый | Оптим. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выход MVP, месяц (1 = ноябрь 2026) | 6 | 5 | 4 |
| CPI, смешанный | $4,50 | $3,00 | $2,00 |
| Органические установки в месяц выхода | 600 | 1 200 | 2 000 |
| Рост органики в месяц | 4% | 8% | 10% |
| Активация | 50% | 60% | 70% |
| Удержание активных free (м/м) | 30% | 40% | 50% |
| Конверсия активированного в платящего | 2,0% | 3,5% | 5,0% |
| Отток платящих в месяц | 20% | 14% | 10% |
| Выборка лимита платящими | 55% | 45% | 40% |
| Доля оплат через веб (Paddle) | 15% | 30% | 40% |
| Множитель длинных сессий | 1,50x | 1,30x | 1,15x |
| Налог на прибыль | 15% | 0% | 0% |
| Терминальная стоимость, x ARR | 1,0x | 2,0x | 3,0x |

Цены моделей OpenRouter (17.10.2026), за 1 млн токенов: Haiku 5.5 — вход $0,100, выход $0,500, кэш $0,010 / запись $0,125; Sonnet 5.5 — вход $2,00, выход $10,00, кэш $0,100 / запись $2,50. Курс — 83 ₽ за $1.

Все допущения, источники и комментарии — на листе «Допущения» финансовой модели.

# Приложение Б. Источники

Цены моделей — OpenRouter API models: https://openrouter.ai/api/v1/models

Себестоимость хода — Тесты 6.2i, docs/notes/spikes.md: репозиторий QuipQuill

Apple Small Business Program — RevenueCat / Pricepush: https://pricepush.app/glossary/small-business-program

Комиссии магазинов — SplitMetrics: https://splitmetrics.com/blog/google-play-apple-app-store-fees/

Внешние ссылки на оплату в США — TechCrunch, 06.04.2026: https://techcrunch.com/2026/04/06/apple-epic-games-lawsuit-supreme-court-appeal-app-store-commission/

Samsung Galaxy Store 20%/15% — Mezha: https://mezha.ua/en/news/samsung-zaprovadzhuye-novu-model-rozpodilu-dohodiv-u-galaxy-store-300474/

Microsoft Store бесплатно для компаний — Windows Blog, 07.05.2026: https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2026/05/07/publish-to-microsoft-store-as-a-company-now-with-free-registration-and-faster-onboarding/

Paddle 5% + 50¢, страны — Paddle: https://www.paddle.com/help/start/intro-to-paddle/which-countries-are-supported-by-paddle

Санкционные ограничения Paddle — Paddle: https://paddle.com/help/legal/sanctions/impact-of-sanctions-on-russia-and-belarus

Virtual Zone — Andersen Georgia: https://ge.andersen.com/virtual-zone-person-georgia/

Заявка на Virtual Zone 1 500 GEL — ExpatHub: https://expathub.ge/pricing-services/

ИП и статус малого бизнеса 1% — Andersen Georgia: https://ge.andersen.com/1-tax-regime/

Разрешения на работу с 01.03.2026 — Andersen Georgia: https://ge.andersen.com/georgia-work-permits/

Регистрация компании в Грузии — Legalese Georgia: https://legalese.ge/ru/blog/registratsiya-kompanii-v-gruzii/

Счета для граждан РФ — Ybcase: https://ybcase.com/company-services/bank-accounts/kak-otkryt-licnyj-scet-v-gruzii-v-2026-godu

Бенчмарки подписок 2026 — RevenueCat: https://www.revenuecat.com/blog/growth/subscription-app-trends-benchmarks-2026

CPI 2026 — Digital Applied: https://www.digitalapplied.com/blog/mobile-app-marketing-statistics-2026-install-data

Цены конкурентов — BladeRPG / Wilds.ai: https://www.bladerpg.com/en/ai-dungeon-alternatives/

Рынок ИИ-компаньонов — Research and Markets: https://www.researchandmarkets.com/reports/6225994/ai-companion-apps-market-report

Иски к Character.AI — CNN, 07.01.2026: https://edition.cnn.com/2026/01/07/business/character-ai-google-settle-teen-suicide-lawsuit

California SB 243 — Skadden: https://www.skadden.com/insights/publications/2025/10/new-california-companion-chatbot-law

EU AI Act ст. 50 — McCann FitzGerald: https://www.mccannfitzgerald.com/knowledge/technology-and-innovation/one-month-to-go-eu-ai-act-transparency-compliance

COPPA (с 22.04.2026) — BBB National Programs: https://bbbprograms.org/media/insights/blog/coppa-amended

Техас, App Store Accountability — Apple Developer: https://developer.apple.com/news/?id=2ezb6jhj

Play Age Signals API — Android Developers: https://developer.android.com/google/play/age-signals/use-age-signals-api

Цены верификации возраста — Didit / iTWire: https://didit.me/blog/didit-vs-yoti/

Товарный знак США — Haynes Boone: https://www.haynesboone.com/news/alerts/us-trademark-fees-going-up.pdf

Товарный знак ЕС — Dury: https://www.dury.de/en/european-tradmark-law/1077-eu-trademark-registration-2026-a-complete-guide-for-international-businesses

Slicing Pie — Slicing Pie support: https://support.slicingpie.com/portal/en/kb/articles/pie-settings

Большинство цифр по рынку и тарифам взяты из вторичных источников (обзоры, блоги, юридические фирмы). Перед подписанием документов и подачей в магазины сверить с первоисточниками: Apple, Google, Paddle, Дом юстиции, Revenue Service Грузии.